TECHNICAL SPECIFICATION

mabruk.farm

Website & AI Chatbot Platform

PT Mabruk Agro Lestari

Desa Gunung Sari, Kec. Way Khilau, Kab. Pesawaran, Lampung

Versi 1.0  •  Februari 2026

Dokumen Rahasia – Untuk Internal

# Daftar Isi

1. Executive Summary

2. Tech Stack & Architecture

3. Project Structure

4. Halaman & Routing

5. Design System

6. CMS Schema (Sanity.io)

7. AI Chatbot Specification

8. SEO Strategy

9. Deployment & DevOps

10. Biaya & Timeline

11. Development Checklist

# 1. Executive Summary

Dokumen ini adalah technical specification untuk pembangunan website mabruk.farm — platform digital untuk PT Mabruk Agro Lestari, usaha pertanian hidroponik di Desa Gunung Sari, Pesawaran, Lampung.

## Tujuan Website

- Konversi: Mengubah pengunjung menjadi pembeli melalui WhatsApp ordering

- Kredibilitas: Membangun trust untuk partnership B2B (MBG, hotel, restoran, supermarket)

- SEO: Muncul di halaman 1 Google untuk keyword "sayur hidroponik Lampung"

- Showcase: Menjadi prototype chatbot AI untuk bisnis UMKM chatbot di masa depan

## Target Pengguna

| Segmen | Persona | Kebutuhan |
| --- | --- | --- |
| B2C (Consumer) | Ibu rumah tangga, keluarga sehat di Bandar Lampung | Order sayur segar via WhatsApp, info produk & harga |
| B2B (Business) | Purchasing manager hotel, restoran, supermarket, Satgas MBG | Info supply contract, pricing tiers, reliability, company profile |
| Visitor/Curious | Pelajar, petani, orang yang tertarik hidroponik | Edukasi tentang hidroponik, agrowisata, blog |

## Key Metrics

| Metric | Target (3 Bulan) | Target (6 Bulan) |
| --- | --- | --- |
| Website Visitors | 500–1,000/bulan | 2,000–5,000/bulan |
| WhatsApp Inquiries | 20–50/bulan | 100–200/bulan |
| Conversion Rate | 20–30% | 25–35% |
| Google Ranking | Page 2–3 | Page 1 ("hidroponik Lampung") |
| Instagram Followers | 500–1,000 | 2,000–5,000 |

# 2. Tech Stack & Architecture

## Core Stack

| Layer | Teknologi | Versi | Alasan |
| --- | --- | --- | --- |
| Framework | SvelteKit | 5 (Svelte 5, Runes) | Performa terbaik, bundle kecil, SSR/SSG bawaan |
| Styling | Tailwind CSS | 4 | Utility-first, tree-shaking, dark mode ready |
| UI Components | shadcn-svelte | Latest | Komponen accessible & customizable, Radix primitives |
| CMS | Sanity.io | v3 (Studio) | Visual editor, real-time, GROQ query, free tier generous |
| Hosting | Vercel | Free (Hobby) | Edge network, auto-deploy dari Git, analytics |
| Language | TypeScript | 5.x | Type safety, better DX dengan AI-assisted development |

## Integrasi & Services

| Service | Provider | Biaya | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |
| AI Chatbot | Anthropic Claude API | ~$5–20/bulan | Customer service AI, product FAQ, order redirect |
| Image CDN | Cloudinary | Gratis (25GB) | Image optimization, responsive, lazy load |
| Analytics | Google Analytics 4 | Gratis | Traffic tracking, conversion, user behavior |
| Search Console | Google Search Console | Gratis | SEO monitoring, indexing, keyword tracking |
| Form Handling | Resend / Formspree | Gratis | Contact form, B2B inquiry email |
| Maps | Google Maps Embed | Gratis | Lokasi farm di halaman kontak |
| Domain | mabruk.farm | ~Rp 300–500k/tahun | Custom TLD .farm — unik & memorable |

## Architecture Diagram

┌─────────────────────────────────────────────┐

│              BROWSER (User)                │

│  mabruk.farm → Vercel Edge Network         │

└─────────────────────┬───────────────────────┘

│

┌─────────────┼──────────────┐

│              │              │

┌─────┴─────┐ ┌────┴─────┐ ┌────┴─────┐

│  SvelteKit  │ │  Sanity.io │ │ Claude API │

│  SSR/SSG    │ │  CMS + CDN  │ │  Chatbot   │

└────────────┘ └───────────┘ └───────────┘

│              │              │

└─────────────┬──────────────┘

│

┌───────┴────────┐

│   Cloudinary   │

│   Image CDN    │

└────────────────┘

# 3. Project Structure

mabruk-farm/

├── src/

│   ├── lib/

│   │   ├── components/

│   │   │   ├── ui/              # shadcn-svelte components

│   │   │   ├── layout/          # Navbar, Footer, MobileNav

│   │   │   ├── home/            # Hero, ProductShowcase, TrustBadges

│   │   │   ├── product/         # ProductCard, ProductGrid, Filter

│   │   │   ├── blog/            # BlogCard, BlogList, TOC

│   │   │   ├── chat/            # ChatWidget, ChatBubble, ChatInput

│   │   │   └── shared/          # WhatsAppButton, SEOHead, ImageOpt

│   │   ├── sanity/

│   │   │   ├── client.ts        # Sanity client config

│   │   │   ├── queries.ts       # GROQ queries

│   │   │   └── image.ts         # Image URL builder

│   │   ├── utils/

│   │   │   ├── seo.ts           # Meta tags generator

│   │   │   ├── whatsapp.ts      # WA link generator

│   │   │   └── format.ts        # Price, date formatters

│   │   └── stores/

│   │       ├── cart.svelte.ts   # (Optional) simple cart state

│   │       └── chat.svelte.ts   # Chat state management

│   ├── routes/

│   │   ├── +layout.svelte       # Root layout (Navbar + Footer)

│   │   ├── +layout.server.ts    # Global data loading

│   │   ├── +page.svelte         # Homepage

│   │   ├── +page.server.ts      # Homepage data (products, testimonials)

│   │   ├── produk/

│   │   │   ├── +page.svelte     # Product catalog

│   │   │   └── [slug]/

│   │   │       └── +page.svelte # Product detail

│   │   ├── tentang/

│   │   │   └── +page.svelte     # About page

│   │   ├── kerjasama/

│   │   │   └── +page.svelte     # B2B partnership page

│   │   ├── blog/

│   │   │   ├── +page.svelte     # Blog listing

│   │   │   └── [slug]/

│   │   │       └── +page.svelte # Blog post

│   │   ├── eduwisata/

│   │   │   └── +page.svelte     # Agrotourism (Phase 2)

│   │   ├── kontak/

│   │   │   └── +page.svelte     # Contact page

│   │   └── api/

│   │       ├── chat/

│   │       │   └── +server.ts   # AI chatbot endpoint

│   │       ├── contact/

│   │       │   └── +server.ts   # Contact form handler

│   │       └── revalidate/

│   │           └── +server.ts   # Sanity webhook for ISR

│   └── app.css                  # Global styles + Tailwind

├── sanity/                          # Sanity Studio (embedded)

│   ├── schemas/

│   │   ├── product.ts           # Product schema

│   │   ├── blogPost.ts          # Blog post schema

│   │   ├── testimonial.ts       # Testimonial schema

│   │   ├── partner.ts           # B2B partner schema

│   │   └── siteSettings.ts      # Global settings

│   └── sanity.config.ts

├── static/

│   ├── favicon.ico

│   ├── og-image.jpg             # Default Open Graph image

│   └── robots.txt

├── svelte.config.js

├── tailwind.config.ts

├── tsconfig.json

├── package.json

├── .env.example                     # Environment variables template

└── README.md

# 4. Halaman & Routing

## Sitemap

| Route | Halaman | Rendering | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| / | Homepage | SSG + ISR | P0 (Launch) |
| /produk | Katalog Produk | SSG + ISR | P0 |
| /produk/[slug] | Detail Produk | SSG + ISR | P0 |
| /tentang | Tentang Kami | SSG | P0 |
| /kerjasama | B2B Partnership | SSG | P0 |
| /blog | Blog Listing | SSG + ISR | P1 (Month 2) |
| /blog/[slug] | Blog Post | SSG + ISR | P1 |
| /eduwisata | Agrowisata | SSG | P2 (Month 4+) |
| /kontak | Kontak | SSG | P0 |
| /api/chat | Chatbot API | Serverless | P1 |
| /api/contact | Form Handler | Serverless | P0 |

## Homepage Sections (Detail)

- Hero Section — Full-width visual, headline "Sayuran Segar Tanpa Pestisida, Langsung dari Gunung Sari", sub-headline, CTA button "Pesan via WhatsApp"

- Trust Badges — 4 icons: Tanpa Pestisida 100%, Dipanen Segar Setiap Hari, Nutrisi Terkontrol, Suplai Konsisten

- Product Showcase — 6–8 produk unggulan dalam grid, foto + nama + harga + badge, click → WhatsApp atau detail

- Tentang Singkat — 2–3 paragraf + foto greenhouse, link ke /tentang

- Social Proof — "Dipercaya oleh Dapur MBG Lampung, Hotel X, Restoran Y" + testimonial cards

- B2B CTA — "Butuh suplai sayuran segar untuk bisnis Anda?" + form/link ke /kerjasama

- Blog Preview — 3 artikel terbaru dari blog

- Footer — Kontak, sosmed, jam operasional, link cepat, WhatsApp floating button

# 5. Design System

## Color Palette

Warna utama terinspirasi dari tanaman segar (hijau) dan konsep berkah/premium (emas). Pendekatan: organic-luxury — segar tapi profesional.

| Token | Hex | Penggunaan |
| --- | --- | --- |
| --primary | #1B5E20 (Green 900) | Header, CTA utama, heading |
| --primary-light | #4CAF50 (Green 500) | Hover states, badge, accent |
| --primary-surface | #E8F5E9 (Green 50) | Background section, card highlight |
| --secondary | #F9A825 (Amber 800) | Accent emas, badge premium, price tag |
| --neutral-900 | #1A1A1A | Body text |
| --neutral-600 | #666666 | Secondary text |
| --neutral-200 | #E5E5E5 | Border, divider |
| --neutral-50 | #FAFAFA | Background |
| --white | #FFFFFF | Card background, content area |
| --error | #D32F2F | Error states |
| --success | #2E7D32 | Success, available badges |

## Typography

| Element | Font | Size | Weight |
| --- | --- | --- | --- |
| Display / Hero | Plus Jakarta Sans | 48–64px | 800 (ExtraBold) |
| H1 | Plus Jakarta Sans | 36–40px | 700 (Bold) |
| H2 | Plus Jakarta Sans | 28–32px | 700 (Bold) |
| H3 | Plus Jakarta Sans | 22–24px | 600 (SemiBold) |
| Body | Plus Jakarta Sans | 16–18px | 400 (Regular) |
| Small / Caption | Plus Jakarta Sans | 13–14px | 400 (Regular) |
| Button | Plus Jakarta Sans | 14–16px | 600 (SemiBold) |
| Badge / Tag | Plus Jakarta Sans | 12–13px | 600 (SemiBold) |

Plus Jakarta Sans dipilih karena: (1) Google Font gratis, (2) dirancang oleh desainer Indonesia (Gumpita Rahayu), (3) modern, clean, sangat readable, (4) mendukung karakter Indonesia, (5) tidak generik seperti Inter/Roboto.

## Component Library

Menggunakan shadcn-svelte sebagai base, dengan customisasi warna dan styling sesuai design system di atas.

| Komponen | Source | Customisasi |
| --- | --- | --- |
| Button | shadcn-svelte | Primary green, secondary amber, WhatsApp green (#25D366) |
| Card | shadcn-svelte | Product card, blog card, testimonial card |
| Badge | shadcn-svelte | "Tanpa Pestisida", "Best Seller", "Premium", "Tersedia" |
| Dialog/Sheet | shadcn-svelte | Mobile menu, product quick view |
| Form / Input | shadcn-svelte | Contact form, B2B inquiry form |
| Carousel | embla-carousel-svelte | Product images, testimonials |
| Chat Widget | Custom | Floating button + chat panel, Claude API integration |
| WhatsApp Button | Custom | Floating FAB, green, always visible |

## Responsive Breakpoints

| Breakpoint | Width | Layout |
| --- | --- | --- |
| Mobile | < 640px (sm) | Single column, hamburger menu, stacked cards |
| Tablet | 640–1024px (md–lg) | 2 columns product grid, sidebar navigation |
| Desktop | > 1024px (lg+) | Full layout, 3–4 column grid, horizontal nav |

# 6. CMS Schema (Sanity.io)

Sanity.io digunakan sebagai headless CMS agar konten (produk, blog, testimonial) bisa diupdate tanpa coding, langsung dari dashboard visual.

## Product Schema

// sanity/schemas/product.ts

export default {

name: 'product',

title: 'Produk',

type: 'document',

fields: [

{ name: 'name',        type: 'string',    title: 'Nama Produk' },

{ name: 'slug',        type: 'slug',      title: 'Slug', options: { source: 'name' } },

{ name: 'image',       type: 'image',     title: 'Foto Produk' },

{ name: 'gallery',     type: 'array',     of: [{ type: 'image' }], title: 'Galeri' },

{ name: 'description', type: 'text',      title: 'Deskripsi' },

{ name: 'price',       type: 'number',    title: 'Harga (Rp/kg)' },

{ name: 'unit',        type: 'string',    title: 'Satuan', initialValue: 'kg' },

{ name: 'category',    type: 'string',    title: 'Kategori',

options: { list: ['sayuran-daun','sayuran-premium','herbs','paket'] } },

{ name: 'badges',      type: 'array',     of: [{ type: 'string' }],

title: 'Badge', options: { list: [

'Tanpa Pestisida','Best Seller','Premium','Baru','Stok Terbatas'

] } },

{ name: 'harvestDays',  type: 'number',   title: 'Masa Panen (hari)' },

{ name: 'nutrition',    type: 'text',     title: 'Info Nutrisi' },

{ name: 'storageTips',  type: 'text',     title: 'Tips Penyimpanan' },

{ name: 'isAvailable',  type: 'boolean',  title: 'Tersedia?', initialValue: true },

{ name: 'sortOrder',    type: 'number',   title: 'Urutan Tampil' },

]

}

## Blog Post Schema

// sanity/schemas/blogPost.ts

export default {

name: 'blogPost',

title: 'Blog',

type: 'document',

fields: [

{ name: 'title',        type: 'string',       title: 'Judul' },

{ name: 'slug',         type: 'slug',         options: { source: 'title' } },

{ name: 'coverImage',   type: 'image',        title: 'Cover Image' },

{ name: 'excerpt',      type: 'text',         title: 'Ringkasan (SEO)' },

{ name: 'body',         type: 'blockContent', title: 'Konten' },

{ name: 'category',     type: 'string',       title: 'Kategori',

options: { list: ['edukasi','behind-the-scenes','resep','tips','lokal'] } },

{ name: 'tags',         type: 'array',  of: [{ type: 'string' }] },

{ name: 'publishedAt',  type: 'datetime',     title: 'Tanggal Publish' },

{ name: 'author',       type: 'string',       title: 'Penulis' },

]

}

## Additional Schemas

- testimonial — name, role, company, quote, image, rating

- partner — name, logo, type (hotel/restaurant/supermarket/MBG), description

- siteSettings — siteName, tagline, phone, email, address, socialLinks, operatingHours

# 7. AI Chatbot Specification

## Overview

Chatbot AI terintegrasi di website sebagai floating widget. Berfungsi sebagai customer service 24/7 yang bisa menjawab pertanyaan tentang produk, harga, cara order, dan informasi Mabruk Farm. Sekaligus menjadi prototype/showcase untuk bisnis AI chatbot UMKM.

## Technical Architecture

User → Chat Widget (Svelte component)

→ POST /api/chat

→ SvelteKit API Route (+server.ts)

→ Build context (product data from Sanity)

→ Anthropic Claude API (claude-sonnet-4-5-20250929)

→ Stream response back to widget

## System Prompt

Kamu adalah asisten virtual Mabruk Farm, kebun hidroponik

di Gunung Sari, Pesawaran, Lampung.

Tugas kamu:

1. Jawab pertanyaan tentang produk & harga berdasarkan data katalog

2. Bantu customer memesan via WhatsApp (generate WA link)

3. Jelaskan keunggulan sayuran hidroponik Mabruk Farm

4. Arahkan pertanyaan B2B ke halaman /kerjasama atau WA admin

5. Jawab FAQ tentang pengiriman, pembayaran, jam operasional

Gaya bahasa: ramah, hangat, pakai Bahasa Indonesia santai.

Jika tidak tahu jawabannya, arahkan ke WhatsApp admin.

Jangan jawab pertanyaan di luar topik Mabruk Farm.

## Fitur Chatbot

- Real-time product data — chatbot selalu tahu harga & ketersediaan terbaru dari Sanity CMS

- WhatsApp redirect — saat customer mau order, generate link wa.me dengan pre-filled message

- Streaming response — jawaban muncul kata per kata (UX lebih natural)

- Chat history — disimpan di localStorage per session

- Rate limiting — max 20 pesan/session untuk mencegah abuse

- Fallback — jika API error, tampilkan "Hubungi kami langsung via WhatsApp" + link

# 8. SEO Strategy

## Target Keywords

| Keyword | Volume | Difficulty | Target Page |
| --- | --- | --- | --- |
| sayur hidroponik Lampung | Tinggi | Medium | Homepage + /produk |
| sayuran segar Bandar Lampung | Tinggi | Medium | Homepage |
| supplier sayur restoran Lampung | Medium | Low | /kerjasama |
| hidroponik Pesawaran | Low–Med | Low | /tentang |
| sayur tanpa pestisida Lampung | Medium | Low | /produk |
| jual selada hidroponik Lampung | Medium | Low | /produk/selada-* |
| supplier sayur MBG Lampung | Low | Very Low | /kerjasama |
| beli pakcoy segar online Lampung | Low | Very Low | /produk/pakcoy |

## Technical SEO

- SSG/SSR: Semua halaman di-render di server — crawlable sempurna oleh Google

- Meta tags: Setiap halaman punya title, description, og:image unik via SEOHead component

- Sitemap: Auto-generated XML sitemap di /sitemap.xml

- robots.txt: Allow all, disallow /api/

- Structured Data: JSON-LD untuk LocalBusiness, Product, Article, BreadcrumbList

- Core Web Vitals: Target LCP < 2.5s, FID < 100ms, CLS < 0.1 — SvelteKit + Cloudinary membantu

- Image optimization: WebP/AVIF via Cloudinary, lazy loading, responsive srcset

## Content SEO

- Blog 2–4 artikel/bulan targeting long-tail keywords

- Setiap produk punya halaman detail sendiri (unique URL, unique content)

- Internal linking antara blog ↔ produk ↔ halaman utama

- Google Business Profile terintegrasi (review, foto, update rutin)

# 9. Deployment & DevOps

## Vercel Configuration

// svelte.config.js

import adapter from '@sveltejs/adapter-vercel';

export default {

kit: {

adapter: adapter({

runtime: 'nodejs22.x',

regions: ['sin1'],  // Singapore (closest to Indonesia)

})

}

};

## Environment Variables

# .env.example

# Sanity

PUBLIC_SANITY_PROJECT_ID=your_project_id

PUBLIC_SANITY_DATASET=production

SANITY_API_TOKEN=your_read_token

# Anthropic

ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...

# WhatsApp

PUBLIC_WA_NUMBER=6281234567890

# Site

PUBLIC_SITE_URL=https://mabruk.farm

# Resend (email)

RESEND_API_KEY=re_...

## CI/CD Pipeline

- Trigger: Push ke branch main → Vercel auto-deploy ke production

- Preview: Push ke branch lain → Vercel generate preview URL

- CMS Webhook: Sanity publish → hit /api/revalidate → ISR rebuild halaman terkait

## Domain Setup

- Di Vercel dashboard: Settings → Domains → Add "mabruk.farm"

- Di domain registrar: tambah DNS records yang diberikan Vercel (A record atau CNAME)

- Tunggu propagasi DNS (biasanya 5–30 menit)

- SSL certificate otomatis di-issue oleh Vercel (Let’s Encrypt)

- Redirect www.mabruk.farm → mabruk.farm (non-www preferred)

# 10. Biaya & Timeline

## Biaya Operasional Bulanan

| Item | Provider | Biaya/Bulan | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Hosting | Vercel (Hobby) | Gratis | 100GB bandwidth, cukup untuk 50k+ visitor/bulan |
| CMS | Sanity.io (Free) | Gratis | 10k dokumen, 500k API requests |
| Domain | mabruk.farm | ~Rp 30–40k | Rp 300–500k/tahun dibagi 12 |
| AI Chatbot | Anthropic Claude API | Rp 75–300k | Tergantung usage, ~500–2000 chat/bulan |
| Image CDN | Cloudinary (Free) | Gratis | 25GB storage, 25GB bandwidth |
| Email | Resend (Free) | Gratis | 100 email/hari |
| Analytics | GA4 + GSC | Gratis | — |
| TOTAL |  | Rp 105–340k/bulan | Sangat terjangkau untuk website profesional |

## Development Timeline

| Fase | Durasi | Deliverables |
| --- | --- | --- |
| Setup & Foundation | Hari 1–2 | SvelteKit project, Tailwind, shadcn-svelte, Vercel deploy, domain connect |
| Homepage & Layout | Hari 3–5 | Navbar, footer, hero, product showcase, trust badges, CTA, responsive |
| Halaman Produk | Hari 6–8 | Katalog produk, detail produk, filter, WhatsApp order button |
| Sanity CMS | Hari 9–11 | Schema setup, dashboard config, data seeding, GROQ queries |
| Tentang & Kerjasama | Hari 12–13 | About page, B2B page, contact form |
| Blog System | Hari 14–16 | Blog listing, post detail, SEO, sitemap |
| AI Chatbot | Hari 17–19 | Chat widget, Claude API integration, streaming, rate limit |
| SEO & Polish | Hari 20–21 | Meta tags, structured data, image optimization, Core Web Vitals |
| Testing & Launch | Hari 22–24 | Cross-browser testing, mobile testing, content review, LAUNCH |

Total estimasi: 3–4 minggu untuk website production-ready dengan semua fitur. Dengan bantuan AI, bisa lebih cepat.

# 11. Development Checklist

## Pre-Development

- ☐ Domain mabruk.farm sudah dibeli dan DNS siap

- ☐ Akun Vercel dibuat dan connected ke GitHub repo

- ☐ Akun Sanity.io dibuat (free tier)

- ☐ Anthropic API key didapat

- ☐ Cloudinary akun dibuat

- ☐ Google Analytics property dibuat

- ☐ Google Search Console verified

- ☐ Logo Mabruk Farm (minimal SVG placeholder)

- ☐ Foto produk (minimal 6–8 produk utama)

- ☐ Konten homepage sudah ditulis (headline, deskripsi, dll)

## Development

- ☐ SvelteKit 5 project initialized

- ☐ Tailwind CSS 4 configured

- ☐ shadcn-svelte installed & themed

- ☐ Layout component (Navbar + Footer)

- ☐ Homepage complete (all 8 sections)

- ☐ Product catalog page

- ☐ Product detail page

- ☐ About page

- ☐ B2B partnership page

- ☐ Contact page with form

- ☐ Blog listing & detail pages

- ☐ Sanity CMS schemas & studio

- ☐ AI chatbot widget & API

- ☐ WhatsApp floating button

- ☐ Responsive on all breakpoints

## Pre-Launch

- ☐ SEO meta tags on all pages

- ☐ XML sitemap generated

- ☐ robots.txt configured

- ☐ Structured data (JSON-LD) added

- ☐ Open Graph images for social sharing

- ☐ Google Analytics tracking verified

- ☐ Core Web Vitals passing (Lighthouse ≥ 90)

- ☐ Cross-browser testing (Chrome, Safari, Firefox)

- ☐ Mobile testing (Android + iOS)

- ☐ 404 page designed

- ☐ Loading states & error boundaries

## Post-Launch

- ☐ Submit sitemap ke Google Search Console

- ☐ Google Business Profile dibuat & di-link ke website

- ☐ First blog post published

- ☐ Social media profiles linked

- ☐ Monitoring setup (Vercel Analytics, uptime)

- ☐ Weekly content calendar dimulai

End of Document

PT Mabruk Agro Lestari • mabruk.farm • v1.0